Załącznik nr 2.2. do SIWZ ZP/2/2025

PROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ TERMINY POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

- TERMINY

  - Termin dostarczenia do Zamawiającego uzgodnionej koncepcji w wersji elektronicznej                            i papierowej, spełniającej wymagania opisu przedmiotu zamówienia wraz z oceną techniczną pomieszczeń objętych adaptacją,  do ………..tygodni /  miesięcy od daty udzielenia zamówienia,

  - Termin dostarczenia do Zamawiającego kompletnego projektu architektoniczno – budowlanego, wykonanego na podstawie koncepcji wcześniej uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego, spełniającego wymagania opisu przedmiotu zamówienia wraz z oceną techniczna pomieszczeń objętych adaptacją w wersji elektronicznej i papierowej –  do ……….. miesięcy od daty udzielenia zamówienia. Termin dostarczenia projektu architektoniczno – budowlanego nie dotyczy terminu uzyskania decyzji administracyjnych;

  - Termin złożenia projektu architektoniczno – budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, ekspertyzami, ocenami itp. w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – etapową składa i proceduje Wykonawca w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego Świnoujściu –  do …………… miesięcy od daty udzielenia zamówienia,

  - Termin przekazania decyzji o pozwoleniu na budowę 60 dni od złożenia projektu architektoniczno budowlanego w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego Świnoujściu.

  - Termin dostarczenia do Zamawiającego wersji elektronicznej i papierowej kompletnego projektu technicznego i wykonawczego uwzględniającego wszystkie branże wraz  ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, przedmiarami i kosztorysem inwestorskim robót w celu weryfikacji i zgłoszenia uwag przez Zamawiającego w części dotyczącej przeniesienie zespołu kuchenno- jadalnego z budynku B, w miejsce lokalu użytkowego- kawiarnia, oraz zaplecza do kondygnacji położonej pod planowana kuchnią –                     do budynku A –  ………………… miesięcy od daty zawarcia umowy;

  - Termin dostarczenia do Zamawiającego kompletnego projektu technicznego i wykonawczego wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarami i kosztorysem inwestorskim robót oraz pozostałymi opracowaniami wymaganymi zgodnie                         z opisem przedmiotu zamówienia w wersji papierowej i elektronicznej uwzględniającego uwagi Zamawiającego – ………………. dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do projektu wykonawczego dostarczonego w wersji elektronicznej;

  - Termin dostarczenia PFU - programów funkcjonalno-użytkowych oddzielnie dla każdego                          z etapów, oraz wizualizacji - …………….. miesięcy od daty zawarcia umowy.

  - Termin dostarczenia do zamawiającego pozytywnej opinii o celowości inwestycji wynikającej                 z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – …….. miesięcy od zatwierdzenia koncepcji programowo – funkcjonalnej;

  - Wizualizacji ………………….. miesięcy od daty zawarcia umowy.

  - Termin wykonywania czynności nadzoru autorskiego dla przedmiotu zamówienia – od daty rozpoczęcia robót budowlanych objętych dokumentacją projektową do daty odbioru końcowego przedmiotu umowy zawartej z wykonawcą robót wg zasad określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Strony przewidują, że nadzór autorski realizowany na podstawie niniejszej umowy zakończy się najpóźniej do 31.12.2030 roku, (termin może ulec zmianie).

  - Termin udzielania odpowiedzi na pytania Wykonawców zadawane w toku postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót – 3 dni robocze od daty przekazania pytania pocztą elektroniczną przez Zamawiającego,

…………………….……., dnia …………2025r. , 	       …………………………………………………………………..

(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów lub upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy)